АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА  СОЛНЦЕВО

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07 сентября  2016 года                                                                                             №  269                        п. Солнцево

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Экология

и чистая вода на  территории поселка Солнцево»

за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации поселка Солнцево  от 04.02.2014 года  № 13 «Об утверждении Положения о порядке  оценки эффективности реализации муниципальных программ поселка Солнцево», Администрация поселка Солнцево ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Экология и чистая вода на территории поселка Солнцево», утвержденной постановлением Администрации поселка Солнцево от 12.03.2014 года № 27, за 2015 год.

2. Заместителю Главы Администрации поселка Солнцево Тимонову В.Н.  не позднее 5 рабочих дней после принятия данного постановления разместить его на официальном сайте Администрации поселка Солнцево в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Солнцево                                                                В.А.Хихадзе

Утвержден

постановлением  Администрации

поселка Солнцево

от 07.09.2016 г.  № 269

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Экология и чистая вода на территории поселка Солнцево» за 2015 год

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Реализация мероприятий муниципальной программы «Экология и чистая вода на территории поселка Солнцево» в 2015 году  привела к улучшению обеспеченности питьевой водой жителей поселка Солнцево, в том числе пенсионеров, инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, повышению работоспособности объектов водоснабжения.

В течение 2015 года  в рамках реализации Программы   наращена система водоснабжения, отремонтированы и введены в эксплуатацию 6 шахтных колодцев на территории поселка Солнцево

За весь период реализации Программы обеспечено питьевой водой от централизованной системы водоснабжения  2482 человека. Кроме того, применение современных технологий и материалов отечественного производства позволило уменьшить энергозатраты и расходы потребителей при добыче и использовании подземных вод, увеличить сроки эксплуатации объектов водоснабжения, повысить устойчивость их функционирования в неблагоприятных климатических условиях.

2.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В муниципальной программе «Содействие занятости населения поселка Солнцево» выделено три целевых показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | отчетный 2015 год | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество отремонтированных объектов водоснабжения (ед) | - | - | 0% |
| 2 | Увеличение протяженности системы водоснабжения (тыс. п.м) | 27,41 | 27,6 | 100% |
| 3 | Увеличение количества действующих шахтных колодцев (ед) | 30 | 30 | 100% |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

На реализацию мероприятий Программы  в 2015 году было предусмотрено 30,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета поселка Солнцево – 30,00 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы  освоено 30,75 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета поселка Солнцево – 30,75 тыс. рублей.

.Данные средства были использованы финансирование  работ по ремонту шахтных колодцев.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2015 года изменения в муниципальную программу не вносились

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2015 году  1 целевой индикатор (показатель) муниципальной программы «Экология и чистая вода на территории поселка Солнцево» в 2015 году не был реализован. Это было связано с отсутствием в бюджете поселка Солнцево достаточных финансовых средств для этих целей.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Степень выполнения мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 66,6% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 83,3% |

Программа реализована в 2015 году с неэффективным уровнем.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение соответствующих изменений в муниципальную  программу «Экология и чистая вода на территории  поселка Солнцево» в 2016 году.

Учитывая неэффективный уровень реализации программы   по итогам 2015 года, предлагается произвести корректировку программы в сфере увеличения финансовых средств в целях ее полной реализации в 2016 году.