АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА  СОЛНЦЕВО

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26 февраля  2018 года                                                                                             №  42                        п. Солнцево

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Охрана

окружающей среды  поселка Солнцево»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации поселка Солнцево  от 04.02.2014 года  № 13 «Об утверждении Положения о порядке  оценки эффективности реализации муниципальных программ поселка Солнцево», Администрация поселка Солнцево ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды поселка Солнцево», утвержденной постановлением Администрации поселка Солнцево от 22.11.2016 года № 338, за 2017 год.

2. Заместителю Главы Администрации поселка Солнцево Тимонову В.Н.  не позднее 7 рабочих дней после принятия данного постановления разместить его на официальном сайте Администрации поселка Солнцево в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Солнцево                                                                С.А.Холодов

Утвержден

постановлением  Администрации

поселка Солнцево

от 26.02.2018 г.  № 42

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды поселка Солнцево» за 2017 год

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Реализация мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды  поселка Солнцево» в 2017 году  привела к улучшению обеспеченности питьевой водой жителей поселка Солнцево, в том числе пенсионеров, инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, повышению работоспособности объектов водоснабжения.

За весь период реализации Программы обеспечено питьевой водой от централизованной системы водоснабжения  2482 человека. Кроме того, применение современных технологий и материалов отечественного производства позволило уменьшить энергозатраты и расходы потребителей при добыче и использовании подземных вод, увеличить сроки эксплуатации объектов водоснабжения, повысить устойчивость их функционирования в неблагоприятных климатических условиях.

2.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В муниципальной программе «Охрана окружающей среды поселка Солнцево» выделено три целевых показателя (индикатора):

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка (в баллах) |
| Количество отремонтированных объектов водоснабжения (ед) | Чел. | 1 | - | -1 |
| Увеличение протяженности системы водоснабжения (тыс. п.м) | Чел. | 0,5 | - | - 1 |
| Увеличение количества действующих шахтных колодцев (ед) | Чел. | 5 | 3 | -2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | -4 |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

На реализацию мероприятий Программы  в 2017 году было предусмотрено 800,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета поселка Солнцево – 800,00 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы  данные средства не освоены.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу постановлениями Администрации поселка Солнцево вносились изменения: от 31.01.2017 г. № 16.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2017 году  все 3 целевых индикатора (показателя) муниципальной программы «Охрана окружающей среды» в 2017 году не были реализованы. Это было связано с не включением поселка Солнцево в областную программу «Экология и чистая вода» по ремонту сетей водоснабжения.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Запланированные мероприятия Программы в 2017 выполнены не полностью, Программа реализована в 2016 году с неэффективным уровнем.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение соответствующих изменений в муниципальную  программу «Охрана окружающей среды  поселка Солнцево» в 2018 году.

Учитывая низкий эффективный уровень реализации программы   по итогам 2017 года, предлагается произвести корректировку программы в сфере увеличения финансовых средств в целях ее полной реализации в 2018 году.