АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА  СОЛНЦЕВО

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26 февраля  2018 года                                                                                             №  43                       п. Солнцево

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

поселка Солнцево Солнцевского района

Курской области на период 2010-2015 годов

и на перспективу до 2020 года» в 2017 году

В соответствии с постановлением Администрации поселка Солнцево  от 04.02.2014 года  № 13 «Об утверждении Положения о порядке  оценки эффективности реализации муниципальных программ поселка Солнцево», Администрация поселка Солнцево ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Экология и чистая вода на территории поселка Солнцево», утвержденной постановлением Администрации поселка Солнцево от 01.03.2013 года № 56, за 2017 год.

2. Заместителю Главы Администрации поселка Солнцево Тимонову В.Н.  не позднее 7 рабочих дней после принятия данного постановления разместить его на официальном сайте Администрации поселка Солнцево в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Солнцево                                                                С.А.Холодов

Утвержден

постановлением  Администрации

поселка Солнцево

от 26.02.2017 г.  № 42

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности поселка Солнцево Солнцевского района

Курской области на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» в 2017 году

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Реализация мероприятий муниципальной программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Солнцево Солнцевского района Курской области на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа) в 2017году  привела к уменьшению нерационального использования энергетических ресурсов.

В течение 2017 года  в рамках реализации Программы   осуществлялось внедрение энергосберегающих технологий, в первую очередь в сфере уличного освещения территории поселка Солнцево,  оснащение  многоквартирных домов поселка Солнцево  коллективными приборами учета энергетических ресурсов.

За период реализации Программы было установлено 184 прибора учета холодной воды, 15 многоквартирных домов оснащены общедомовыми приборами чета электрической энергии, заменено 85 ламп уличного освещения на энергосберегающие.

2.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Солнцево Солнцевского районаКурской области на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» выделено семь целевых показателя (индикатора):

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка (в баллах) |
| Сокращение потребления энергетических ресурсов | % | 10% | 12% | +2 |
| Уменьшение расходов местного бюджета за оплату топливо-энергетических ресурсов | Тыс. руб. | 30,0 | 40,0 | +10 |
| Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | % | 30% | 45% | +15 |
| Оснащение домовладений приборами учета холодного водоснабжения | % | 100 | -84 | -16 |
| Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами чета электрической энергии | Ед. | 5 | 5 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  | +9 |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

На реализацию мероприятий Программы  в 2017 году было предусмотрено 30,00 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета поселка Солнцево – 30,00 тыс. руб.

В рамках реализации Программы  освоено 30,170 тыс. руб.

Данные средства были использованы финансирование  работ по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года изменения в муниципальную программу не вносились

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2017 году  один целевой индикатор (показатель) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Солнцево Солнцевского района Курской области на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» в 2017 году не был реализован в полном объеме. Это было связано с недостаточной информационной работой  среди населения поселка.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Все запланированные мероприятия Программы в 2017 выполнены, Программа реализована в 2017 году с высокоэффективным уровнем.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение соответствующих изменений в муниципальную  программу Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Солнцево Солнцевского района Курской области на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» в 2018 году.